СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

НАГОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 21 декабря 2018 года № 41

О внесении изменений и дополнений в

Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы , утвержденную решением Собрания депутатов Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области № 27 от28.04.2015 г.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Федеральным законом 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Собрание депутатов Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области РЕШИЛО:

1.Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы , утвержденную

решением Собрания депутатов Нагольненского сельсовета Пристенского района Курской области №27 от 28.04.2015г. следующие изменения и дополнения:

1.1.Паспорт Программы комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы изложить в новой редакции (прилагается);

1.2.Таблицы №№ 22, 23, 24 изложить в новой редакции (прилагается).

2.Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Собрания депутатов

Нагольненского сельсовета

Пристенского района							Е.Г. Лепшеева

Глава Нагольненского сельсовета

# Пристенского района							А.А. Разуванов

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области |
| Задачи Программы | - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Нагольненский сельсовет» Пристенского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования « » Пристенского района Курской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013- 2022 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 4,890 млн. рублей, в т.ч.: 2013 год - 0 млн. рублей; 2014 год - 0 млн. рублей; 2015 год – 0,390 млн. рублей; 2016 год - 0 млн. рублей; 2017 год - 0 млн. рублей; 2018 год - 0 млн. рублей; 2019 год – 0 млн. рублей; 2020 год – 0 млн. рублей; 2021 год – 1,500 млн рублей; 2022 год – 3 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Нагольненскийсельсовет» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 23

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1. | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 4,890 | - | - | 0,390 | - | - | - | - | - | 1,5 | 3,0 |
| - | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 4,890 | - | - | 0,390 | - | - | - | - | - | 1,5 | 3,0 |

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Нагольненскийсельсовет»

на 2013-2022 годы (млн.руб.)

Таблица 24

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 4,890 | 4,890 | - | - | - |
| - | Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 4,890 | 4,890 | - | - | - |

План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Нагольненскийсельсовет» Пристенского района Курской области

на 2013 – 2022 годы

Водоснабжение

Таблица 24

| № п/п | Наименование мероприятия Ед. измер. |  | Единицы измерения |  | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения |  | млн.руб | 4,890 | - | - | 0,39 |  | - | - | - | - | 1,5 | 3,0 | Администрация Пристенского района Администрация МО |
| 1.1 | Артезианские скважины |  | ед. | 3 | - | - | 1 |  | - | - | - | - | 2 |  |  |
|  |  |  | млн.руб | 1,195 | - | - | 0,195 |  | - | - | - | - | 1,0 |  |  |
| 1.2 | Водонапорные башни |  | ед. | 2 | - | - | 1 |  | - | - | - | - | 1 |  |  |
|  |  |  | млн.руб | 0,695 | - | - | 0,195 |  | - | - | - | - | 0,5 |  |  |
| 1.3 |  | Сети водопровода | км |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | 3 |  |
|  |  |  | млн.руб | 3,0 |  | - | - |  |  | - | - | - | - | 3,0 |  |
|  | Итого |  | Ед. |  | - | - | 2 |  | - | - | - | - | 3 | 3 |  |
|  |  |  | млн.руб | 4,89 | - | - | 0,39 |  | - | - | - | - | 1,5 | 3,0 |  |

Сбор и вывоз ТБО

Таблица 24

| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения |  | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1. | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.руб | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | Администрация Пристенского района Администрация МО |
| 1.2 | Ликвидация стихийных свалок на территории сельсовета | ед. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | Ед. | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн.руб | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |